‏07/11/2010

מרחב התפר- סטאטוס ותקציב 2011

סטאטוס מרחב התפר-נכון ליוני 2010

|  | סה"כ | בוצע | בביצוע | טרם בוצע | תוקצב עד 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תוואי המכשול | 812.4 ק"מ | 515 ק"מ | 45 ק"מ | 297.4 ק"מ | 7,991 מש"ח |
| מעברים | 32 | 30 | 2 |  | 1,078 מש"ח |
| צירי מרקם חיים | 35 | 12 | 1 | 22 | 420 מש"ח |
| סה"כ |  |  |  |  | 9,489 מש"ח |

לצפייה במפה לחץ על הקישור הבא:

http://www.shaularieli.com/image/users/77951/ftp/my_files/maps/bar_status_2010.jpg?id=3591203

תקציב מאושר ל-2011

| מכשול ומרכיביו | 363,664 אש"ח |
| --- | --- |
| שוטף | 161,000 אש"ח |
| מרקם חיים | 20,150 אש"ח |
| צירים | 15,186 אש"ח |
| תפעול מעברים | 230,000 אש"ח |
| סה"כ | 790,000 אש"ח |

ע"פ אתר משרד הביטחון ואתר משרד האוצר

מדובר באיזור דרום ירושלים ובתיקונים בבילעין ואלפ"ש

מדובר ב"אצבעות" אריאל וקדומים, מעלה אדומים, גוש עציון ודרום מערב יהודה

עלות ק"מ מכשול מגיעה בממוצע ל-15.5 מיליון ש"ח

הפערים במספרים נובעים מתחשיבים של גדר כפולה באזורים מסויימים.

מדובר בקצת יותר מ-20 ק"מ של מכשול שברובם אמורים להיות תיקוני ע"פ פסיקות בג"צ באזור צופין –סלעית. כך שהפרצות הגדולות במכשול תישארנה

באמצעות מנהלת המעברים שהפכה יחידת סמך של משהב"ט